Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | X | X | X | 1686,6 | 1686,6 | 536,2 | - |
| 2 | ОМ 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | Проводились работы по содержанию внутри поселковых дорог (вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков; поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; скашивание травы на обочинах, откосах; механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью), достоверность определения сметной стоимости; работы по установке недостающих барьерных ограждений; работы по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог; работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильной дороге. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1686,6 | 1686,6 | 536,2 | - |
| 3 | ОМ 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | ОМ 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | Заключены муниципальные контракты №2-СД от 13.01.22, №11-СД от 25.02.22, №21-СД от 28.03.22, №23-СД от 12.04.22, №26-СД от 22.04.22, №33-СД от 01.05.22, №35-СД от 09.06.22, Заключено соглашение №7-ДФ от 12.11.2021 г. с Красносулинским районом о передаче полномочий (дополнительное соглашение №1 от 24.12.2021, дополнительное соглашение №2 от 05.08.2022) | X | 31.12.2022 | X | X | X | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | ОМ 2.1 «Организация дорожного движения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселенияЕ.Н.Безрукова) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | ОМ 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселенияЕ.Н.Безрукова) | Повышение безопасности дорожного движения по внутри поселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселенияЕ.Н.Безрукова) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | X | 31.12.2022 | X | X | X | Х |
| 10 | ИТОГО по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г., глава Администрации Комиссаровского сельского поселенияЕ.Н.Безрукова) | X | X | X | 1686,6 | 1686,6 | 536,2 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 18.12.2018 № 125.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 1686,6 тыс. рублей, в том числе  за счет средств бюджета района 1686,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 536,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 536,2 тыс. рублей или 31,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год  (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 1686,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 1686,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 536,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 536,2 тыс. рублей или 31,8%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:  1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1: произведены работы по содержанию внутри поселковых дорог (вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков; поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; скашивание травы на обочинах, откосах; механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью),достоверность определения сметной стоимости; работы по установке недостающих барьерных ограждений;  работы по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог; работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильной дороге.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году не предусмотрено ассигнований.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия: 2.1 « Организация дорожного движения»; 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами».

Контрольное событие подпрограммы 2: на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                           Е.Н.Безрукова

Исполнитель: Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г.