РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТАЦИЯ КОМИССАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» марта 2023г.                         №  13                                             х. Лихой

Об утверждении плана мероприятий

по предупреждению, недопущению

и ликвидации несанкционированных

свалок

На основании Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», с целью недопущения санитарно-эпидемиологического загрязнения, связанного с увеличением количества несанкционированных свалок на территории муниципального образования Комиссаровское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить План мероприятий Администрации Комиссаровского сельского поселения по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок на 2023 год. (Приложение №1)

2. Рекомендовать владельцам индивидуальных домов, руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организовать уборку закрепленной и прилегающей территории.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста.

4. Настоящее постановление обнародовать в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Комиссаровского сельского поселения.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения			                                               Е.Н. Безрукова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 14 марта 2023 года № 13

План мероприятий по предупреждению, недопущению и ликвидации несанкционированных свалок

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комиссионное обследование территории на наличие несанкционированных свалок | Глава администрации, инспектор | Март 2023г. |
| 2 | Разработка графиков ликвидации несанкционированных свалок поселений (при обнаружении таковых). | Глава администрации, главный специалист | Март 2023г. |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава администрации, инспектор | Апрель – июнь 2023г. |
| 4 | Проведение месячника по благоустройству территории поселения | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Апрель 2023г. |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с населением на сходах граждан, с председателями гаражных и садоводческих товариществ собраниях по вопросу обращения с ТБО (о запрете сжигания, несанкционированного складирования ТБО, необходимости заключения договоров на вывоз ТБО), о негативных экологических последствиях, рисках для здоровья и социального благополучия как следствие несоблюдения норм обращении с отходами. | Глава Комиссаровского сельского поселения, глава Администрации, главный специалист , инспектор по ГО, ЧС и ПБ | Постоянно |
| 6 | Приведение в соответствие с требованиями санитарных правил, контейнерных площадок для сбора ТБО. | Глава администрации, инспектор | май - сентябрь 2023г. |
| 7 | Осуществление контроля за соблюдением «Правил санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования». | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом) |
| 8 | Представление отчетов о ликвидации несанкционированных свалок в администрацию Красносулинского района | Глава администрации, главный специалист | Ежемесячно (до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом) |