РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« КОМИССАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»       АДМИНИСТРАЦИЯ КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2024г.  № 48

х. Лихой

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг. Комиссаровское сельское поселение»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Комиссаровское сельское поселение к предстоящему 2024-2025гг., повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Комиссаровского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Комиссаровского сельского к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на специалиста по благоустройству.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                         Е. Н. Безрукова

Приложение

к постановлению Администрации Комиссаровского

сельского поселения № 48 от 15.05.2024г.

Согласовано:

Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения

Е.Н.Безрукова

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025гг.

| Наименование объектов | Наименование работ | Источник финансирования | Процент готовности | Срок окончания работ | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Розет | Косметический ремонт в котельной п. Розет; завоз твердого топлива; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры |  |  | до 05.10.2024г. | Директор МУП «Красносулинские теплосети» А. В. Колесников |
| МБОУ Комиссаровская СОШ | Проверка котельной Проверка здания |  |  | до 30.08.2024г. | Директор МБОУ Комиссаровская СОШ Перепелкин Г.А. |
| МБОУ Лиховская СОШ | Проверка котельной Проверка здания |  |  | до 30.08.2024г. | Директор МБОУ Лиховская СОШ Журавлева Н.В. |
| МБДОУ д/с «Ивушка» | Проверка котельной Проверка здания |  |  | до 30.08.2024г. | Заведующая МБДОУ д/с «Ивушка» Литвиненко Е.В. |
| МБДОУ д/с «Светлячок» | Проверка котельной |  |  | до 30.08.2024г. | Заведующая МБДОУ д/с «Светлячок» Подлегаева Е.А. |
| МБУК «Комиссаровский СДК» х. Лихой | Очистка дымоходов; побелка котлов; побелка котельной; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры; завоз твердого топлива |  |  | до 30.08.2024г. | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. |
| СДК п. Розет | Очистка дымоходов; побелка котлов; побелка котельной; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры; завоз твердого топлива |  |  | до 30.08.2024г. | Заведующая СДК п. Розет Яицкая Н.Ю. |
| СДК п. Чичерино | Очистка дымоходов; побелка котлов; побелка котельной; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры; завоз твердого топлива |  |  | до 30.08.2024г. | Заведующая СДК п. Чичерино Яицкая Н.Ю. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе х. Тацин | Проверка котельной Проверка здания |  |  | до 30.08.2024г. | Главный врач Мартынова И. Е. |