Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за  отчетный период 12 месяцев 2015  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 1064,7 | 1064.7 | 1050.4 | 1050,4 | 14,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями во 2 полугодии 2015 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключены договора на проведение ремонта котельной в п.Розет №07/09/2015 от 07.09.2015, №08/09/2015 от 08.09.2015, №09/09/2015 от 09.09.2015, №11/09/2015 от 11.09.2015, №14/09/2015 от 14.09.2015, №16/09/2015 от 16.09.2015, №17/09/2015 от 17.09.2015, проведены работы по проверке определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности по договору №26 от 04.08.2015, ремонт водопроводных сетей по договору №30 от 06.08.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 731,5 | 731,5 | 731.4 | 731,4 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведены работы по подготовке тех.документации согласнодоговору №70 от 19.05.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11,0 | 11,0 | 10,3 | 10,3 | 0,7 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.4 | Основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Заключено соглашение № 107-МО от 01.12.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 181,5 | 181,5 | 175.7 | 175,7 | 5,8 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.5 | Основное мероприятие «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Проведены работы по разработке схемы теплоснабжения согласно контракту № СТ-061-04/20 от 24.04.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Заключен контракт на разработку схемы газоснабжения № 104-15 от 28.09.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 104,7 | 104,7 | 97.0 | 97,0 | 7,7 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов приведено в соответствие с нормативными требованиями; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3025.2 | 3025.2 | 2999.0 | 2999,0 | 26,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оплата за уличное освещение на территории поселения по договору энергоснабжения № 2559 от 26.01.2015, приобретение электротехнического оборудования для содержания и ремонта уличного освещения по договору №404 от 18.05.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2432.2 | 2432.2 | 2427.4 | 2427,4 | 4,8 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | За 9 месяцев проведено 4 субботника на территории х.Лихой, х.Комиссаровка, п.Чичерино, п.Розет, выполнены работы по уборке несанкционированных свалок согласно договорам № 25 от 06.07.2015, № 26 от 13.07.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования согласно договорам №3 от 01.01.2015, №4 от 01.02.2015, №8 от 02.03.2015, №179/060/03/29 от 26.03.2015, №180/060/73 от 26.03.2015, №18от05.05.2015, №282/066/02/120 от 25.05.2015, №37 от 01.07.2015. Приобретались ГСМ, запчасти для работы экскаватора по договорам №2 от 12.01.2015, №5 от 12.01.2015, №7 от 12.05.2015, №82 от 09.06.2015, №35 от 1.07.2015, №5 от 03.07.2015, №92 от 14.07.2015. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 521.0 | 521.0 | 499.7 | 499,7 | 21,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Завоз песка к местам захоронения по договору №9 от 06.04.2015. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оформление технической документации на объекты благоустройства и места общего пользования запланировано на 2016 год | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Развитие материальной базы муниципального образования запланировано на 2016 год. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | X | 30.12.2015 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов | X | X | X | 4089.9 | 4089.9 | 4049.4 | 4049,4 | 40,5 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В | Х | Х | Х | 4089,9 | 4089,9 | 4049,4 | 4049,4 | 40,5 В связи с фактически сложив-шимися расходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  отчетный               период  2015 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»    (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4089,9 тыс. руб.  В 2015 году заключено договоров  на сумму 4049,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4049,4 тыс. рублей или 99,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского  поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комисса-ровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2.)

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения  от 06.09.2013 № 92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 03.12.2014 № 174 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 1064,7 тыс. рублей. В 2015 года заключено 12 контрактов на сумму 1050,4 тыс. рублей. Заключено соглашение по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 181,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1050,4 тыс. рублей или 98,7 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»,  «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства», «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», «Формирование схемы теплоснабжения», «Формирование схемы газоснабжения» . Мероприятие выполнено в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Техническое состояние многоквартирных домов  приведено в соответствии с нормативными требованиями; повышено удовлетворенность населения Комиссаровского сельского поселения   уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении  коммунальных ре-сурсов.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 3025,2 тыс. рублей. Заключены  3 договора на сумму 2999,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2999,0 тыс. рублей или 99,1 %.

В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»,  «Организации содержания мест захоронений», заключено 20 контрактов на сумму 2999,0 тыс. рублей

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  Увеличена протяженностъ освещенных улиц населенных пунктов; повышен уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории. По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Исполнитель:

Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В