Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за  отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3482,8 | 3482,8 | 3050,1 | 3050,1 | 432,7 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключены муниципальные контракты на содержание внутрипоселковых дорог № 1-СД от 30.06.2015, № 2-СД от 01.07.2015, договора на покос травы и уборку мусора на придорожных территориях №10 от 02.03.2015, №11 от 02.03.2015, №15 от 01.04.2015, №16 от 01.04.2015, №17от01.04.2015, №19от05.05.2015, №20от05.05.2015, №21от01.06.2015, №22от01.06.2015, №23от01.06.2015, №24от01.06.2015, №25от01.06.2015, №26от01.06.2015, №27от01.06.2015, №28 от 01.06.2015, №29 от 01.06.2015, №36 от 01.07.2015, №38 от 01.07.2015, №39 от 01.07.2015, №40 от 01.07.2015, №05-68/0715 от 03.07.2015, №44 от 01.08.2015, договор на уборку и вывоз снега №05-8/0115 от 01.01.2015, договор на оказание услуг по расчету НМЦ контракта № 8 от 25.05.2015, договор на оказание услуг по достоверности определения сметной стоимости № 9 от 25.05.2015, договора на работы по содержанию автомобильных дорог (ямочный ремонт) № 1 от 23.07.2015, № 2 от 29.07.2015, № 3 от 06.08.2015, № 96 от 01.07.2015, № 4 от 11.08.2015, № 41 от 01.08.2015, №35 от 15.09.2015. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2133,2 | 2133,2 | 1700.8 | 1700,8 | 432,4 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Погашена кредиторская задолженность по муниципальному контракту № 0158300000614000005 от 26.05.2014 на работы по строительству двух подъездов и тротуара к детскому саду по ул. Подгорная, в п. Розет, окончание работ в 2015 году по муниципальному контракту № 0158300000614000005 от 26.05.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1349,6 | 1349,6 | 1349.3 | 1349.3 | 0,3 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства проведены в 4 квартале 2015 года | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 250,0 | 250,0 | 189,7 | 189,7 | 60,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключены договора на работы по установке дорожных знаков и окраске пешеходных переходов по договорам б/н от 04.08.2015, б/н от 03.08.2015. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 250,0 | 250,0 | 189,7 | 189,7 | 60,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.2 | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения не проведены в 2015 году. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов | X | X | X | 3732,8 | 3732,8 | 3239,8 | 3239,8 | 493,0 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Филипенко М.В | Х | Х | Х | 3732,8 | 3732,8 | 3239,8 | 3239,8 | 493,0 В связи с фактически сложивши-мися рас-ходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»   отчетный период  2015 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»   (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3732,8 тыс. руб. На реализацию государственной программы в 2015 году предусмотрено средств областного бюджета 1463,3 тыс. рублей. В 2015 году заключено договоров  на сумму 3239,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3239,8 тыс. рублей или 86,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского  поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения Комиссаровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2.)

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения  от 06.09.2013 № 92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 03.12.2014 № 172 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 3482,8 тыс. рублей. В 2015 года заключено 59 контрактов на сумму 3050,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3050,1 тыс. рублей или 87,6 %, в том числе произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, на сумму 1 012,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»,  «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения и искусственных сооружений на них». Мероприятие выполнено в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт  дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 250,0 тыс. рублей. Заключены  3 договора на сумму 189,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 189,7 тыс. рублей или 75,9 %.

В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» . Заключены договора на работы по установке дорожных знаков и окраске пешеходных переходов по договорам .

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  Повышено безопасность дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Ко-миссаровского сельского  поселения; снижен уровень нарушения правил до-рожного движения среди групп участников дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Исполнитель:

ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Фили-пенко М.В