АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

30.03.2015 г.	                                          №  45/3                       х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 30.03.2015 № 45/3

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 № 114.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Комиссаровского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2014 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Комиссаровского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- строительство двух подъездов и тротуара к детскому саду в п.Розет (окончание работ в 2015 году);

- грейдирование и подсыпка дорог в х. Лихой, х. Комиссаровка, п. Тацин, п. Розет, п. Чичерино;

- уборка мусора вдоль дорог в х. Лихой, х. Комиссаровка, п. Тацин, п. Розет, п. Чичерино;

- покос травы вдоль дорог в х. Лихой, х. Комиссаровка, п. Тацин, п. Розет, п. Чичерино;

- работы по содержанию внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог) в п. Чичерино (ул.Рабочая, ул. Сестер Сурниных 1,0 км), п. Розет, (ул. Степная 0,4 км),  х. Тацин (ул. Советская 0,5 км), х. Лихой (ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Советская 1,2км), х. Комиссаровка (ул.Подгорная 0,6 км) за счет софинансирования областных и районных средств;

- погашение кредиторской задолженности за разработку ПСД, выполненную в 2013 году, за счет средств областного бюджета;

- осуществлялся строительный контроль.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а также в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 31.10.2013 № 38.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» перенесено на 2015 год в связи с неполным поступлением средств областного и районного бюджета, а также в связи с невозможностью окончания работ из-за погодных условий. Остальные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки, не требуют финансовых вложений.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято Постановление Комиссаровского сельского поселения от 09.01.2014 года № 5 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения  и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014г».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 14.01.2015 года № 10 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения  и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015г».

Для реализации мероприятий в 2016 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения  и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» до 01.12.2016 года.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 2 724,6 тыс. руб., израсходовано 1 263,3 тыс. руб. (46,4 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 2 276,6 тыс. руб., израсходовано – 978,4 тыс. руб. (42,3%); за счет средств бюджета района план – 107,8 тыс. руб., израсходовано – 65,8 тыс. руб. (61,0 %), за счет средств бюджета поселения план – 340,2 тыс. руб., израсходовано – 219,1 тыс. руб. (64,4 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» 2 724,6 тыс. руб., израсходовано 1 263,3 тыс. руб. (46,4 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 2 276,6 тыс. руб., израсходовано – 978,4 тыс. руб. (42,3%); за счет средств бюджета района план – 107,8 тыс. руб., израсходовано – 65,8 тыс. руб. (61,0 %).

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» финансовых вложений не требует.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 70,0 %; плановый показатель – 75,0 %, в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 3,7 км, плановый показатель – 10 км, в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно:

1. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.05.2014 № 63 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 04.02.2014 № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.03.2014 № 51 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 29.04.2014 № 59 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 325,5 тыс. руб. расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- увеличение на 2300,0 тыс. руб. расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- увеличение на 646,1 тыс. руб. расходов на иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства.

2. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.06.2014 № 79 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 29.05.2014 № 60 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 874,2 тыс. руб. расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.07.2014 № 102 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 26.06.2014 № 64  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 17,4 тыс. руб. расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

4. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 26.08.2014 № 114/2 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 31.07.2014 № 65 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 17,4 тыс. руб. расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.11.2014 № 165 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 30.10.2014 № 73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 3,9 тыс. руб. расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, из них перераспределение расходов внутри программы +11,0 тыс.руб., уменьшение расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района на 7,1 тыс.руб.;

- перераспределение средств (уменьшение) на 11,0 тыс. руб. расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

6. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 14.01.2015 № 11 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2014 № 86 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 0,1 тыс. руб. расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств областного бюджета.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2014 году в ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  2,1 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году приведена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Перераспределение средств по основным мероприятиям муниципальной программы на сумму 11,0 тыс. рублей приведены в Таблице 6 к настоящему отчету.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета, бюджета района и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения приведена Таблице № 7 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,95 + 0,4 + 1 + 1) / 4 х 100 = 83,8 %

Так как значение показателя Е = 83,8 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 1263,3 / 2724,6 х 100 % = 46,4 %

Так как значение показателя Уэф = 46,4 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной. В связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме, а также в связи с возникновением кредиторской задолженности из-за поступления средств областного и районного бюджета не в полном объеме показатель уровня исполнения финансирования признан неудовлетворительным.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Комиссаровского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2014 № 172 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 70,0 | 75,0 | 70,0 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4,0 | 10,0 | 3,7 | показатель не достигнут в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | 0 | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог | выполнение следующих видов работ: грейдирование и подсыпка дорог; уборка мусора вдоль дорог; покос травы вдоль дорог. | в связи с не выполнением доходной части бюджета поселения запланированные расходы были произведены не в полном объеме |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Ремонт (реконструкция, строительство) дорог с твердым покрытием | строительство двух подъездов и тротуара к детскому саду в п.Розет | Возникновение кредиторской задолженности в связи с поступлением средств областного бюджета не в полном объеме |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | погашение кредиторской задолженности за разработку ПСД | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения | Проведены работы по повышению безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Среди населения, а также в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Комиссаровского сельского поселения от 09.01.2014 года № 5 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014г» | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014г | Администрация Комиссаровского сельского поселения | до 01.03.2014 | 09.01.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год |
| 2 | Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 14.01.2015 года № 10 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015г» | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015г | Администрация Комиссаровского сельского поселения | до 01.03.2015 | 14.01.2015 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016г» | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016г | Администрация Комиссаровского сельского поселения | до 01.12.2015 | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 2724,6 | 1263,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2276,6 | 978,4 |
|  |  | бюджет района | 107,8 | 66,0 |
|  |  | бюджет поселения | 340,2 | 218,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | всего | 2724,6 | 1263,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2276,6 | 978,4 |
|  |  | бюджет района | 107,8 | 66,0 |
|  |  | бюджет поселения | 340,2 | 218,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 648,7 | 536,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 334,2 | 332,3 |
|  |  | бюджет района | 22,1 | 22,1 |
|  |  | бюджет поселения | 292,4 | 182,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1429,8 | 80,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1296,3 | - |
|  |  | бюджет района | 85,7 | 43,9 |
|  |  | бюджет поселения | 47,8 | 36,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 646,1 | 646,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 646,1 | 646,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 362,1 | 360,0 | 2,1 | - |
| ВСЕГО: | 362,1 | 360,0 | 2,1 | - |

- Таблица 6

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | - 11,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований для расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.11.2014 № 165 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114 «Развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 1.2: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | + 11,0 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета** |  | Объем фактических расходов бюджета района** |  | Объем фактических расходов бюджета поселения** |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 92,3 |  | 6,1 | 1,6 | 332,3 | 92,3 | 22,0 | 6,1 | 5,8 | 1,6 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 92,3 |  | 6,1 | 1,6 | 990,6 | 92,3 | 65,5 | 6,1 | 17,2 | 1,6 |
| ВСЕГО: |  |  | 92,3 |  | 6,1 | 1,6 | 1322,9 | 92,3 | 87,5 | 6,1 | 23,0 | 1,6 |
|  |  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Комиссаровского сельского поселения, соглашениями ** с учетом кредиторской задолженности, возникшей на конец 2014 года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |  |  |  |  |  |  |  |