Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за  отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключены муниципальные контракты на содержание внутрипоселковых дорог № 1-Д от 04.07.2014, №2-Д от 07.07.2014, № 3-Д от 08.07.2014, № 4-Д от 09.07.2014, контракты на покос травы и уборку мусора на придорожных территориях №1 от 05.05.2014, №13 от 02.06.2014, №11 от 02.06.2014, №12 от 02.06.2014, №14от19.06.2014, №15от01.07.2014, №17от01.07.2014, №22от01.08.2014, № 20 от 01.08.2014, № 21 от 15.08.2014, №19 от 01.08.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 648,7 | 536,7 | 536,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключен муниципальный контракт № 0158300000614000005 от 26.05.2014 на работы по строительству двух подъездов и тротуара к детскому саду по ул. Подгорная, в п. Розет, договор на осуществление муниципального строительного контроля № 23 от 20.10.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1429,8 | 80,5 | 1429,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Погашена кредиторская задолженность за разработку проектно-сметной документации на строительство двух подъездов и тротуара к детскому саду по ул. Подгорная, в п. Розет. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 646,1 | 646,1 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Работы по повышению безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения проведены в 4 квартале 2014года. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения проведены в 4 квартале 2014года. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | X | 31.12.2014 | X | X | X |