Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за  отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 1 полугодии 2015. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приобретены материалы для замены водопровода в п.Чичерино согласно договора № 11 от 30.05.2014, № 43 от 30.05.2014, № 5 от 02.07.2014, №6 от 28.08.2014, №7 от 09.09.2014, | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 119,6 | 112,6 | 112,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведена инвентаризация теплосетей в п.Розет и канализационных сетей в х.Лихой и п.Розет по договору №11 от 06.05.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 83,5 | 83,2 | 83,2 |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оплата за уличное освещение на территории поселения по договору энергоснабжения № 2559 от 30.12.2013 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 2318,3 | 1576,1 | 1576,1 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | За 9 месяцев проведено 8 субботников на территории х.Лихой, х.Комиссаровка, п.Чичерино, п.Розет. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования согласно договорам №1 от 09.01.2014, №8 от 31.01.2014, №2 от 03.02.2014, №4 от 03.03.2014, №9 от 07.02.2014, №5 от 01.04.2014, №6 от 05.05.2014, №8 от 31.01.2014, №10 от 02.06.2014, №16 от 01.07.2014, Приобретались ГСМ, запчасти для работы экскаватора по договорам №2 от 09.01.2014, №3 от 10.01.2014, №3 от 23.01.2014, №36 от 05.05.2014, №37 от 02.06.2014, №27 от 19.06.2014, № 39 от 01.07.2014, №15 от 10.09.2014. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 635,7 | 633,5 | 633,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Завоз песка к местам захоронения по договору №12 от 07.04.2014. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 48,8 | 48,7 | 48,7 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оформление технической документации на водопровод в п.Чичерино запланировано на 4 квартал 2014. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приобретение мусоровозов запланировано в 2015 году. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | X | 30.09.2014 | X | X | X |