Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за  отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Заключены муниципальный контракты на содержание внутрипоселковых дорог, договора на покос травы и уборку мусора на придорожных территориях, договор на оказание услуг по достоверности определения сметной стоимости | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 2837,2 | 482,4 | 482,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Заключен контракт | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 180,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | X | 30.06.2016 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Работы по повышению безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения будут проведены в 4 квартале 2016 года. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения проводятся постоянно. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | X | 30.06.2016 | X | X | X |