Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за  отчетный период 12 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 3217,9 | 3217,9 | 2075,9 | 2075,9 | 1142,0 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключены муниципальные контракты на содержание внутрипоселковых дорог, договора на покос травы и уборку мусора на придорожных территориях, договор на оказание услуг по достоверности определения сметной стоимости, договора на работы по содержанию автомобильных дорог (ямочный ремонт | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3217,9 | 3217,9 | 2075,9 | 2075,9 | 1142,0 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства проведены в 4 квартале 2015 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 5,7 | 5,7 | 194,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключены договора на работы по установке дорожных знаков и окраске пешеходных переходов по договору. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 200,0 | 200,0 | 5,7 | 5,7 | 194,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.2 | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения не проведены в 2015 году. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 3217,9 | 3217,9 | 2075,9 | 2075,9 | 1142,0 В связи с фактически сложивши-мися рас-ходами |
|  |  | Главныйспециалист Федишова Е.В. | Х | Х | Х | 3217,9 | 3217,9 | 2075,9 | 2075,9 | 1142,0 В связи с фактически сложивши-мися рас-ходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»   отчетный период  2016 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»   (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 114.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3217,9 тыс. руб. На реализацию государственной программы в 2016 году предусмотрено средств областного бюджета 167,1 тыс. рублей. В 2016 году заключено договоров  на сумму 2075,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2075,9 тыс. рублей или 64,5%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского  поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения Комиссаровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2.)

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения  от 06.09.2013 № 92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 18.12.2015 № 57 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 3017,9 тыс. рублей. В 2016 года заключено контрактов на сумму 2070,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2070,3 тыс. рублей или 68,6 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»,  «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения и искусственных сооружений на них». Мероприятие выполнено в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт  дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей. Заключен  договор на сумму 5,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,7 тыс. рублей или 2,9 %.

В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» . Заключены договора на работы по установке дорожных знаков и окраске пешеходных переходов по договорам .

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  Повышено безопасность дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Ко-миссаровского сельского  поселения; снижен уровень нарушения правил до-рожного движения среди групп участников дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Исполнитель:

главный специалист Федишова Е.В.