Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Комиссаровского сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

28.12.2017                                                  №   136                                          х. Лихой

О внесении изменений в приложение № 1 к

постановлению Администрации

Комиссаровского сельского

поселения от 25.10.2013 № 116

«Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Комиссаровского сельского  поселения и Методических рекомендаций», решениями Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 №55 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», Администрация Комиссаровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района от 25.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов осуществлять финансирование муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в пределах ассигнований, предусмотренных на  указанные цели на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит  обнародованию на официальном сайте Администрации Комиссаровского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                                                       А.С. Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 28.12.2017г № 136

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение №1 к постановлению   Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

1. В муниципальной программе Комиссаровского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1.1.  Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  всего составляет – 27 273,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 261,8 тыс. рублей;

в 2015 году –     4 089,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     4 164,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 437,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     4 673,5 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 736,3 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 910,6 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета- 261,6 тыс. рублей по годам:

в 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     191,6 тыс. рублей;

в 2017 году –     70,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 901,7 тыс. рублей по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 722,4 тыс. рублей;

2017 год – 98,6 тыс. рублей;

2018 год – 80,7 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета поселения  –26 110,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 261,8 тыс. рублей;

в 2015 году –     4 089,9 тыс. рублей,

в 2016 году –     3 250,5 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 268,5 тыс. рублей;

в 2018 году –     4 592,8 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 736,3 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 910,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2019-2020 год носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке».

1.2. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 27 273,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 261,8 тыс. рублей;

в 2015 году –     4 089,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     4 164,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 437,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     4 673,5 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 736,3 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 910,6 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета- 261,6 тыс. рублей по годам:

в 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     191,6 тыс. рублей;

в 2017 году –     70,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 901,7 тыс. рублей по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 722,4 тыс. рублей;

2017 год – 98,6 тыс. рублей;

2018 год – 80,7 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджета поселения  –26 110,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 261,8 тыс. рублей;

в 2015 году –     4 089,9 тыс. рублей,

в 2016 году –     3 250,5 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 268,5 тыс. рублей;

в 2018 году –     4 592,8 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 736,3 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 910,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2020 год носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с Решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения, областного бюджета, бюджета района  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 6 к муниципальной программе».

2. В подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» раздел паспорта «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

2.1.«Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 3 468,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 197,1 тыс. рублей;

2015 год – 1064,7 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 846,2 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 312,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 836,4 тыс. рублей;

2019 год – 106,1 тыс. рублей;

2020 год – 106,1 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 11,6 тыс. рублей по годам:

в 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     11,6 тыс. рублей;

в 2017 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района –  901,7 тыс. рублей по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 722,4 тыс. рублей;

2017 год – 98,6 тыс. рублей;

2018 год – 80,7 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств   бюджета поселения  –2 555,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 197,1 тыс. рублей;

2015 год – 1064,7 тыс. рублей,

2016 год – 112,2 тыс. рублей;

2017 год – 213,5 тыс. рублей;

2018 год – 755,7 тыс. рублей;

2019 год – 106,1 тыс. рублей;

2020 год – 106,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2019-2020 год носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

2.2. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы    «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы  составляет- 3 468,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 197,1 тыс. рублей;

2015 год – 1064,7 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 846,2 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 312,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 836,4 тыс. рублей;

2019 год – 106,1 тыс. рублей;

2020 год – 106,1 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 11,6 тыс. рублей по годам:

в 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     11,6 тыс. рублей;

в 2017 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 901,7 тыс. рублей по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 722,4 тыс. рублей;

2017 год – 98,6 тыс. рублей;

2018 год – 80,7 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств   бюджета поселения  –2 555,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 197,1 тыс. рублей;

2015 год – 1064,7 тыс. рублей,

2016 год – 112,2 тыс. рублей;

2017 год – 213,5 тыс. рублей;

2018 год – 755,7 тыс. рублей;

2019 год – 106,1 тыс. рублей;

2020 год – 106,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2019-2020 год носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с Решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района  и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.

3. В подпрограмме 2  «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения»:

3.1. Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет – 23 805,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 064,7 тыс. рублей;

в 2015 году –     3 025,2 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     3 318,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 125,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     3 837,1 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 630,2 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 804,5 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 250,0 тыс. рублей по годам:

в 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –    180,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     70,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств   бюджета поселения  –23 555,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 064,7 тыс. рублей;

в 2015 году –     3 025,2 тыс. рублей,

в 2016 году –     3 138,3 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 055,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     3 837,1 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 630,2 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 804,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 2019-2020 год носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке»

3.2. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет- 23 805,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 064,7 тыс. рублей;

в 2015 году –     3 025,2 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –     3 318,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 125,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     3 837,1 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 630,2 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 804,5 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 250,0 тыс. рублей по годам:

в 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –    180,0 тыс. рублей;

в 2017 году –     70,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –     0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств   бюджета поселения  –23 555,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –     3 064,7 тыс. рублей;

в 2015 году –     3 025,2 тыс. рублей,

в 2016 году –     3 138,3 тыс. рублей;

в 2017 году –     3 055,0 тыс. рублей;

в 2018 году –     3 837,1 тыс. рублей;

в 2019 году –     3 630,2 тыс. рублей;

в 2020 году –     3 804,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2019-2020 год носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с Решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлены в Приложениях № 5 и № 6 к настоящей муниципальной программе».

4.  Приложение № 5 к муниципальной программе Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории

и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы   бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 27273,7 | 3261,8 | 4089,9 | 4164,5 | 3437,1 | 4673,5 | 3736,3 | 3910,6 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | X | X | X | 27273,7 | 3261,8 | 4089,9 | 4164,5 | 3437,1 | 4673,5 | 3736,3 | 3910,6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 3468,7 | 197,1 | 1064,7 | 846,2 | 312,1 | 836,4 | 106,1 | 106,1 |
|  | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | X | X | X | 3468,7 | 197,1 | 1064,7 | 846,2 | 312,1 | 836,4 | 106,1 | 106,1 |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | X | X | X | 2514,5 | 113,6 | 731,5 | 734,6 | 127,7 | 745,9 | 30,6 | 30,6 |
|  |  | 951 | 0501 | 041000020380 | 244 | 114,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
|  |  | 951 | 0502 | 041 2021 | 244 | 845,1 | 113,6 | 731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0410073660 | 810 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 04100S3660 | 810 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 0410085010 | 244 | 721,6 | 0,0 | 0,0 | 721,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 041000020380 | 244 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,7 | 715,3 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 94,5 | 83,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 041 2033 | 244 | 94,5 | 83,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 606,0 | 0,0 | 181,5 | 111,6 | 86,4 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
|  |  | 951 | 0501 | 041 6011 | 243 | 181,5 | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0501 | 0410020370 | 244 | 424,5 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 86,4 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Основное мероприятие 1.5 «Формирование схемы теплоснабжения» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0502 | 041 2035 | 244 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Формирование схемы газоснабжения» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 202,7 | 0,0 | 104,7 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 951 | 0502 0502 | 041 2036 0410020360 | 244 244 | 104,7 98,0 | 0,0 0,0 | 104,7 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 98,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 23555,0 | 3064,7 | 3025,2 | 3318,3 | 3055,0 | 3837,1 | 3630,2 | 3804,5 |
|  | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | X | X | X | 23555,0 | 3064,7 | 3025,2 | 3318,3 | 3055,0 | 3837,1 | 3630,2 | 3804,5 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | X | X | X | 18425,3 | 2304,2 | 2432,2 | 2661,0 | 2760,7 | 2719,4 | 2773,9 | 2773,9 |
|  |  | 951 | 0503 | 042 2022 | 244 | 4736,4 | 2304,2 | 2432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0420020220 | 244 | 13688,9 | 0,0 | 0,0 | 2661,0 | 2760,7 | 2719,4 | 2773,9 | 2773,9 |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 499,6 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 32,1 | 299,5 | 64,0 | 64,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 042 2038 | 244 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 04200 20380 | 244 | 459,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 299,5 | 64,0 | 64,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 951 951 951 951 | X 0503 0503 0503 0503 | X 0422024 0420020240 0429999 0420071180 | X 244 244 852 244 | 4324,3 1203,0 2924,6 16,7 180,0 | 698,7 698,7 0,0 0,0 0,0 | 521,0 504,3 0,0 16,7 0,0 | 573,3 0,0 393,3 0,0 180,0 | 185,2 0,0 185,2 0,0 0,0 | 741,2 0,0 741,2 0,0 0,0 | 715,3 0,0 715,3 0,0 0,0 | 889,6 0,0 889,6 0,0 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | X | X | X | 472,8 | 48,8 | 32,0 | 84,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 042 2023 | 244 | 80,8 | 48,8 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0420020230 | 244 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Основное мероприятие 2.5 «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 042 2026 | 244 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 | 0503 | 0420071180 | 244 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.  Приложение № 6 к муниципальной программе Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к муниципальной программе

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории

и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы   на реализацию муниципальной  программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 27273,7 | 3261,8 | 4089,9 | 4164,5 | 3437,1 | 4673,5 | 3736,3 | 3910,6 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 261,6 | 0,0 | 0,0 | 191,6 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | 901,7 | 0,0 | 0,0 | 722,4 | 98,6 | 80,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 26110,4 | 3261,8 | 4089,9 | 3250,5 | 3268,5 | 4592,8 | 3736,3 | 3910,6 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Всего | 3468,7 | 197,1 | 1064,7 | 846,2 | 312,1 | 836,4 | 106,1 | 106,1 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | 901,7 | 0,0 | 0,0 | 722,4 | 98,6 | 80,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 2555,4 | 197,1 | 1064,7 | 112,2 | 213,5 | 755,7 | 106,1 | 106,1 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Всего | 23805,0 | 3064,7 | 3025,2 | 3138,3 | 3125,0 | 3837,1 | 3630,2 | 3804,5 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 23555,0 | 3064,7 | 3025,2 | 3138,3 | 3055,0 | 3837,1 | 3630,2 | 3804,5 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |