РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2012	                               № 54	                  х. Лихой

Об утверждении отчета о ходе

работ по долгосрочной целевой

программе «Благоустройство

территории и развитие

объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального

образования «Комиссаровское

сельское поселение» на 2011-2014годы»

по результатам за 1-е полугодие 2012год

В соответствии с постановлением Главы Комиссаровского сельского поселения от 26.10.2009 № 52/1 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014годы» по результатам за 1-е полугодие 2012год согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения	            А.И.Стадник

П         Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановление Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 05.03.2012         № 54

Отчет

О ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе

«Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры                 муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014годы»         по результатам за 1-е полугодие 2012года

На реализацию долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств бюджета поселения в сумме 4109,8тыс.рублей фактически  израсходовано 2345,2тыс.рублей.

В программу входит 4 подпрограммы

1.Подпрограмма «Уличное освещение»

запланировано бюджетных средств на эту подпрограмму в сумме 2725,9тыс.рублей фактически израсходовано 1376,1тыс.рублей, расход производился за фактически потребленную электроэнергию и за обслуживание сетей уличного освещения.

2.Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Комиссаровского сельского поселения»

запланировано бюджетных средств на эту подпрограмму в сумме 178,7тыс.рублей фактически  израсходовано 95,0тыс.рублей, на содержание внутри поселковых грунтовых дорог.

3.Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения»

запланировано бюджетных средств на эту подпрограмму в сумме 849,8тыс.рублей фактически израсходовано 674,9тыс.рублей

4.Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

запланировано бюджетных средств на эту подпрограмму в сумме 355.4тыс.рублей фактически израсходовано 199,1тыс.рублей

Средства использовались по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.