РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2013                                           № 116                          х. Лихой

Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 09.09.2013 № 93 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению №1.

- Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Администрации Комиссаровского сельского поселения по перечню согласно приложению № 2.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения  				В. И. Гетманов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 25.10.2013 № 116

Муниципальная  программа Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| Наименование муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения | – | Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1.Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения; 2. Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения; качественное благоустройство населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения |
| Задачи Муниципальной программы | – | увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения; организация уличного освещения; развитие коммунальной инфраструктуры; улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; создание комфортной среды проживания на территории поселения; стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива; уровень износа коммунальной инфраструктуры; доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора; доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы всего составляет 27 778,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2 543,3 тыс. рублей; в 2015 году – 13 790,1 тыс. рублей; в 2016 году – 2 289,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2 289,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2 289,0тыс. рублей; в 2019 году – 2 289,0тыс. рублей; в 2020 году – 2 289,0тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 10 615,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 10 615,5 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселений – 16 461 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 2 543,3 тыс. рублей; в 2015 году – 2 473,0тыс. рублей; в 2016 году – 2 289,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2 289,0 тыс. рублей; в 2018 году – 2 289,0тыс. рублей; в 2019 году – 2 289,0 тыс. рублей; в 2020 году – 2 289,0тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 701,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 701,6 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение уровня благоустройства территории поселения; улучшение экологической ситуации; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; увеличение уровня озеленения территории поселения; улучшение внешнего вида территории Комиссаровского сельского поселения; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунальной сферы

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц Комиссаровского сельского поселения, дворовых территорий.

Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Комиссаровского сельского поселения.

Необходимо произвести замену светильников уличного освещения на более современные, установить световые реле, для более экономичного потребления элетроэнергии. Регулярное обслуживание монтаж и демонтаж сетей наружного освещения.

Наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях хуторов, а так же дворовой территории х. Тацин. Необходимо проведение мониторинга проблем уличного освещения и по результатам  - проведение строительства дополнительной сети.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения

Комиссаровское сельское поселение занимает площадь 108,2 кв. км, в том числе зеленых насаждений – 2267 кв. км. Территория поселения является составной частью зеленой зоны, формирующей экологическую среду Красносулинского района.

В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

В текущем 2013 году были организованы мероприятия по природоохранной деятельности: проведена акция «Живи родник» с участием школьников, представителей Казачества, в посадке зеленых насаждений. В дальнейшем для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды сельского поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

В ходе проведения плановых мероприятий возникла проблема учета – необходимо изготовление паспорта зеленых насаждений и проведение инвентаризации.

По состоянию на 01.01.2013 года в поселении имеется пять кладбища, в том числе все действующие, общей площадью 30,0 тыс. кв. м. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

Отсутствие технической документации на имеющиеся кладбища, в связи с этим отсутствие финансирования на мероприятия по содержанию мест погребений.

Недостаточный уровень содержания мест захоронения. Отсутствие площадок для временного размещения мусора приводит к несанкционированным свалкам по периметру кладбищ. На 4 из 5 кладбищах отсутствуют ограждающие сооружения, отсутствуют полосы отчуждения, территории кладбищ, подъездные пути, нуждаются в реконструктивных мероприятия. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев.

Низкая инженерно-техническая оснащенность мест захоронения.

По состоянию на конец 2012 года общая площадь жилищного фонда Комиссаровского сельского поселения  составила 26 462,2 кв. м., в том числе общая площадь жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, – 17 468,0 кв. метров.

На территории Комиссаровского поселения имеется один населенный пункт, жилфонд которого и социально-значимые объекты, обеспечиваются теплом центральной системы – п. Розет. На сегодняшний день источником теплоснабжения является котельная № 14.  Система теплоснабжения передана в пользование  ООО «Орион».

Степень износа магистральных и разводящих теплопроводных сетей составляет 80-90 %, а на отдельных участках – 100 %. Износ строительной части сооружений хозяйства - 70%, оборудования – 90 %. Котельная в процессе эксплуатации не подвергалась Капитальному ремонту и модернизации, в ней только проводили технический текущий ремонт.

На сегодняшний день система водоснабжения населения функционирует во всех поселках и хутора. Их обслуживает  ОАО  «Дон Реко» и ООО «РКС»

Дополнительным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются местные колодцы и скважины, в отношении которых ежегодно проводятся лабораторные исследования. У 85% колодцев заменены срубы.

Эксплуатация насосных станций оборудования ВКХ составляет          от  15 до 50 лет. Степень износа магистральных и разводящих водопроводных сетей составляет 75-85 %, а на отдельных участках – 100 %. Износ строительной части сооружений водопроводного хозяйства - 85-90 %, оборудования – 90 %.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

Неудовлетворительное состояние канализационных сооружений и сетей;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной  программы не могут оказать непосредственного влияния.

В настоящее время территория поселения ведутся  работы по газификации х. Лихой.

Среди рисков реализации муниципальной  программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства), что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной  программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной  программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

3. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

4. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в поселении, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Комиссаровского сельского поселения.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Комиссаровского сельского поселения не предусматриваются.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение качества и надежность предоставления  жилищно-коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения.

Для реализации поставленных целей выделяются следующие задачи:

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

организация уличного освещения;

развитие коммунальной инфраструктуры;

улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

создание комфортной среды проживания на территории поселения;

стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

В рамках политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере благоустройства.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива;

уровень износа коммунальной инфраструктуры;

доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора;

доля жителей, обеспеченных питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе.

Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в приложение № 2 к муниципальной программе. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится в  приложении № 3 к муниципальной программе.

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Комиссаровского сельского поселения  и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

- повышением уровня благоустройства территории поселения;

- повышением уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

-  улучшением освещения улиц населенных пунктов;

- увеличением уровня озеленения территории поселения;

- улучшением внешнего вида территории Комиссаровского сельского поселения.

- повышением удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения  уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

1.Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения;

2. Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление  субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. Мероприятие направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства. Данное мероприятие включает мероприятий по содержание и ремонту коммунального хозяйства поселения.

Основное мероприятие 1.3. Оформление технической документации на объекты водоснабжения. Данное мероприятие предусматривает оформление технической документации при вводе в эксплуатацию реконструированных объектов водоснабжения

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения" предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения.

В рамках данного мероприятия осуществляется оплата за электроэнергию по уличному освещению, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения.

Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Данное мероприятие предусматривает:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора.

Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Данное мероприятие предусматривает:

проведение ремонтов объектов благоустройства;

проведение противоклещевой обработки мест общего пользования;

выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению.

Основное мероприятие 2.4. Организация содержания мест захоронений.

Данное мероприятие предусматривает организацию содержания мест захоронений в порядке.

Основное мероприятие 2.5. Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования.

Данное мероприятие предусматривает оформление технической документации на объекты благоустройства.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта)   приведен в приложении № 7 к муниципальной программе

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной  программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета района и бюджета поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11 636,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –      10,7 тыс. рублей;

в 2015 году –      11 521,8 тыс. рублей;

в 2016 году –      20,7тыс. рублей;

в 2017 году –      20,7тыс. рублей;

в 2018 году –      20,7тыс. рублей;

в 2019 году –      20,7тыс. рублей;

в 2020 году –      20,7тыс. рублей;

в 2019 году –      20,7тыс. рублей;

в 2020 году –      20,7тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета –

10 615,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 10 615,5 тыс. рублей;

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств бюджет района–

701,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 701,6 тыс. рублей;

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения  –

318,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –      10,7 тыс. рублей;

в 2015 году –      204,7 тыс. рублей;

в 2016 году –      20,7тыс. рублей;

в 2017 году –      20,7тыс. рублей;

в 2018 году –      20,7тыс. рублей;

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения, областного бюджета, бюджета района  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------------             х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ------------           х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ------------   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселения при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной  программы в течение реализации муниципальной  программы производится не реже, чем один раз в год.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной  программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной  программы и внесение в установленном порядке проекта постановления  об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной  программы, а также перечень участников муниципальной  программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Комиссаровского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации  и вносит их на рассмотрение  Главы  Комиссаровского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной  программы по итогам года, согласовывает, и вносит проект постановления об утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации Комиссаровского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы в реализации которой предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского  сельского поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения (далее подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения; улучшение технического состояния многоквартирных домов; создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы | – | проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»; развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; - количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья; доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения; доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; уровень газификации Комиссаровского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 636,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 10,7 тыс. рублей; в 2015 году – 11 521,8 тыс. рублей; в 2016 году – 20,7тыс. рублей; в 2017 году – 20,7тыс. рублей; в 2018 году – 20,7тыс. рублей; в 2019 году – 20,7тыс. рублей; в 2020 году – 20,7тыс. рублей; в 2019 году – 20,7тыс. рублей; в 2020 году – 20,7тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 10 615,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 10 615,5 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджет района– 701,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 701,6 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 318,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 10,7 тыс. рублей; в 2015 году – 204,7 тыс. рублей; в 2016 году – 20,7тыс. рублей; в 2017 году – 20,7тыс. рублей; в 2018 году – 20,7тыс. рублей; Средства бюджета поселения, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Комиссаровского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса Комиссаровского сельского поселения  характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. В жилищном хозяйстве в соответствии с законодательством ведется реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. Итогом реформирования жилищного хозяйства должно стать улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг.

Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года будет проводиться в соответствии с региональной программой капитального ремонта. В 2014 году предусмотрено сохранение прежнего порядка организации капитального ремонта, при котором его финансирование осуществляется преимущественно за счет мер государственной поддержки с долевым участием собственников помещений в многоквартирном доме.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов необходимо продолжить предоставление мер государственной поддержки для его проведения в соответствии с указанным Областным законом.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, на территории Ростовской области должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными домами.

В Комиссаровском сельском поселении 111 многоквартирных домов общей площадью 26,5 тыс.квадратных метров. Из них 60 – строения коттеджного типа, двухквартирные дома. В них проблемы содержания общего имущества сведены к минимуму, так как у каждого собственника автономная инженерная система. Более сложная ситуация решения проблем в домах более двухквартирных и многоэтажных. На территории имеется 51 таких домов. По итогам 2012 года в 40 процентов от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления– управление управляющей организацией.

В сфере управления многоквартирными домами работают 1  управляющих организаций.

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального сектора экономики поселения.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития  Комиссаровского сельского поселения. Практически во всех населенных пунктах поселения имеется централизованное водоснабжение, которое требует капитального и текущего ремонта, в связи с полным износом. Питьевая вода из подземных источников, используемая жителями, в осенне-зимний период  не соответствует требованиям по химическим показателям,   а в ряде  случаев по микробиологическим  показателям.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Комиссаровского сельского поселения  на период до 2020 года, одним из ключевых направлений развития поселения является повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

В настоящее время в Комиссаровском сельском поселении  эксплуатируется водопроводных сетей  общей протяженностью 136 213,0 м, в  том числе  требующих замены  36 213 м (26 процентов),    общая протяженность сетей водоотведения 2583 м.

Уровень обеспеченности населения  централизованным водоснабжением  составляет 60,9 процента,  централизованным  водоотведением – 26 процентов.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 70 процентов от всего объема воды, поданной в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 
до 80%  процентов.

В 2012 году  выполнена реконструкция   водопроводных сетей  1600 м – 4,4 процента от общей протяжности нереконструрованных сетей, нуждающихся в замене. Сети водоснабжения  х.Лихой, переданные в собственность поселения и введенные в эксплуатацию в 2010г. требуют постоянного текущего ремонта.

Сооружениями централизованного водоснабжения в поселении  по состоянию на конец 2012 года оборудованы 3 населенных пункта  (75,0 процента), сооружениями централизованного водоотведения 2 населенных пункта (21 процент).

Для питьевых целей воду общественных и индивидуальных колодцев и скважин, использует 25,0 процента населения. Очистные сооружения сточных вод на территории поселения  отсутствуют.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения поселения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и сооружений и сетей;

отсутствие обеспеченности сельских населенных пунктов централизованными системами канализации;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов,
в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органа местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

В 2012 году на территории Комиссаровского сельского поселения теплоснабжением населения и социально-значимых объектов п. Розет осуществлял 1 источник теплоснабжения, который  работает на твердом   топливе. Газообразное топливо не применяется, в связи с отсутствием газификации поселения. Объекты теплоснабжения введены в эксплуатацию в 1993-1995 годах.

Степень износа магистральных и разводящих теплопроводных сетей составляет 62 %, а на отдельных участках – 70 %. Износ строительной части сооружений хозяйства - 70%, оборудования – 90 %.Протяженность тепловых сетей составляет 3500 м. Котельная в процессе эксплуатации не подвергалась капитальному ремонту и модернизации, в ней только проводили технический текущий ремонт.

Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сферах показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан поселения. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства и другие) может затруднить выполнение подпрограммы. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета поселения, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям органа местного самоуправления.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения и улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Цель подпрограммы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также стратегии социально – экономического развития.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»;

-развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

-повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы:

Целевой показатель (индикатор) 1.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт»;

Целевой показатель (индикатор) 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»;

Целевой показатель (индикатор) 1.3 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения»;

Целевой показатель (индикатор) 1.4 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

Целевой показатель (индикатор) 1.5 «Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной  программе. Сведения о методике расчета целевых показателей (индикаторов) приводится в приложении № 3  к муниципальной  программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы планируется:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов отработавших нормативный срок службы: в 2014 году – с предоставлением мер государственной поддержки при капитальном ремонте многоквартирных домов, отработавших нормативный срок службы, путем предоставления субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов, отработавших нормативный срок службы, а в 2015-2020 годах – с предоставлением мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»;

сокращены объемы жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;

проведена эффективная разъяснительная работа с населением Комиссаровского сельского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также обучение основам управления многоквартирными домами;

утверждение Администрацией Комиссаровского сельского поселения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Комиссаровского сельского поселения. В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы. В частности, в качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы необходимо отметить следующие.

Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями, что позволит повысить уровень удовлетворенности населения жилищными услугами. Уровень информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ станет высоким, в результате чего граждане будут активнее участвовать в решении вопросов управления многоквартирными домами и обеспечат эффективный контроль за предоставлением им жилищно-коммунальных услуг.

Повышение уровня состояния коммунальной сферы приведет к удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения  уровнем коммунального обслуживания и снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Мероприятие  направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

Данное мероприятие позволит улучшить состояние объектов коммунальной сферы.

Основное мероприятие 1.3. Оформление технической документации на объекты водоснабжения

Данное мероприятие предусматривает подготовку технической документации для последующего ввода в эксплуатацию объекта водоснабжения.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения  уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении  коммунальных ресурсов.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в приложении № 4 к муниципальной  программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета поселения, областного бюджета и бюджета района.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования  в 2014 - 2020 годах составляет 11 636,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –      10,7 тыс. рублей;

в 2015 году –      11 521,8 тыс. рублей;

в 2016 году –      20,7тыс. рублей;

в 2017 году –      20,7тыс. рублей;

в 2018 году –      20,7тыс. рублей;

в 2019 году –      20,7тыс. рублей;

в 2020 году –      20,7тыс. рублей;

в 2019 году –      20,7тыс. рублей;

в 2020 году –      20,7тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета -10 615,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 10 615,5 тыс. рублей;

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района–701,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 701,6 тыс. рублей;

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения  –318,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –      10,7 тыс. рублей;

в 2015 году –      204,7 тыс. рублей;

в 2016 году –      20,7тыс. рублей;

в 2017 году –      20,7тыс. рублей;

в 2018 году –      20,7тыс. рублей;

в 2019 году –      20,7 тыс. рублей;

в 2020 году –      20,7 тыс. рублей;

Средства бюджета поселения, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Комиссаровского сельского поселения

Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района  и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

«Мероприятия по благоустройству  Комиссаровского сельского поселения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| Цели подпрограммы | – | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; - повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения |
| Задачи подпрограммы | – | создание эстетичного вида поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения; организация уличного освещения; улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения увеличение уровня озеленения территории поселения; улучшение внешнего вида территории Комиссаровского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - количество жителей, охваченных услугами по вывозу мусора; - количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт; - площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий; - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансировании подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет 16 142,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 2 532,6 тыс. рублей; в 2015 году – 2 268,3 тыс. рублей; в 2016 году – 2 268,3 тыс. рублей; в 2017 году – 2 268,3тыс. рублей; в 2018 году – 2 268,3тыс. рублей; в 2019 году – 2 268,3тыс. рублей; в 2020 году – 2 268,3 тыс. рублей; Средства бюджета поселения, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Комиссаровского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | -повышение уровня благоустройства территории поселения; -улучшение экологической ситуации; -повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; -увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; -увеличение уровня озеленения территории поселения. |

Раздел 1 Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Комиссаровского сельского поселения в многофункциональное, эстетически привлекательное поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.

Понятие "благоустройство территории поселения" включает в себя целый комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, мостов, содержанию и развитию сетей освещения, сохранению и организации парков и скверов, содержанию и развитию объектов ливневой канализации, комплексному развитию внутри дворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих оптимальной жизнедеятельности населения Комиссаровского сельского поселения.

Населенные пункту Комиссаровского сельского поселения малопривлекательны из-за непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные территории. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт внутридворовых заасфальтированных проездов и тротуаров (в районе многоквартирных домов).

Существует проблема достаточного наружного освещения улиц Комиссаровского сельского поселения, дворовых территорий.

Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Комиссаровского сельского поселения.

Необходимо произвести замену светильников уличного освещения на более современные, установить световые реле, для более экономичного потребления электроэнергии.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора, а также плохое состояние имеющихся контейнерных площадок приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов.

Необходимо дополнительно провести работу по ранжированию территории Комиссаровского сельского поселения, выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны, путем развития ландшафтно-рекреационного пространства сделать их комфортными для проживания и отдыха жителей.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Комиссаровского сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Комиссаровского сельского поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Комиссаровского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев.

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы муниципальной программы

Целями подпрограммы являются повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения.

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

создание эстетичного вида поселения;

обеспечение безопасности проживания жителей   поселения;

организация уличного освещения;

улучшения экологической обстановки на территории поселения;

стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения

увеличение уровня озеленения территории поселения;

улучшение внешнего вида территории Комиссаровского сельского поселения;

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 2.1 «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора»;

Целевой показатель (индикатор) 2.2 «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт»;

Целевой показатель (индикатор) 2.3 «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий»;

Целевой показатель (индикатор) 2.4 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной  программе. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы:

будет проведена очистка территории поселения от несанкционированных свалок, созданы условия для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

приведены в порядок памятники, детские площадки,  другие объекты и места общего пользования;

убраны от сорной и карантинной растительности территории населенных пунктов;

проведена эффективная разъяснительная работа с населением Комиссаровского сельского поселения по вопросам благоустройства.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Комиссаровского сельского поселения. В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния благоустройства населенных пунктов. В частности, в качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы необходимо отметить следующие.

Состояние благоустройства населенных пунктов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями, что позволит повысить уровень удовлетворенности населения. Уровень информированности жителей в сфере благоустройства станет высоким, в результате чего граждане будут активнее участвовать в решении вопросов благоустройства населенных пунктов.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения.

Данное мероприятие включает финансирование из бюджета поселения мероприятий по оплате электроэнергии за уличное освещение, и оплаты мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения поселения.

Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Данное мероприятие предусматривает:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора.

Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Данное мероприятие предусматривает:

проведение ремонтов объектов благоустройства;

проведение противоклещевой обработки мест общего пользования;

выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению.

Основное мероприятие 2.4. Организация содержания мест захоронений

Данное мероприятие предусматривает:

Ограждения объекта;

подвоз песка;

расчистка и противоклещевая обработка территории;

вывоз ТБО с мест захоронений.

Основное мероприятие 2.5. Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования.

Данное мероприятие предусматривает подготовку технической документации для последующего ввода в эксплуатацию объектов благоустройства муниципального образования.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в  приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета поселения.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  в 2014 - 2020 годах составляет 16 142,4тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  2 532,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 268,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 268,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 268,3тыс. рублей;

в 2018 году – 2 268,3тыс. рублей;

в 2019 году – 2 268,3тыс. рублей;

в 2020 году – 2 268,3 тыс. рублей;

Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 5  и приложении № 6 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Приложение № 1

- к муниципальной  программе  Комиссаровского сельского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов |  | 60,5 |  | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов |  | 70,3 |  | 80,6 | 80,6 | 90 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 70 |  | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |  | 40 |  | 40 |  |
| 4. | Доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов |  | 40 |  | 40 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 5 | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов |  | 60,3 |  | 56,4 | 60,3 | 70 | 70 | 70 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц |  | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 1.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  | единиц |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процентов |  | 21 | 21 | 25 | 30 | 37 | 48 | 65 | 73 |  | 80 |  |  |
| 1.4 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов |  | 76,6 | 76,6 | 75,0 | 70 | 62 | 55 | 42 | 39 |  | 30 |  |  |
| 1.5 | Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения |  | процентов |  | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 |  | 15 |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора |  | процентов |  | 51 | 51 | 53 | 58 | 65 | 69 | 78 | 80 |  | 89 |  |  |
| 2.2 | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт |  | единиц |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 2.3 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий |  | кв.м |  | 67 | 69 | 70 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |  | 84 |  |  |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |  | процентов |  | 51,3 | 51,3 | 52 | 57 | 58 | 59 | 61 | 68 |  | 70 |  |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной  программе  Комиссаровского сельского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | пункт 1.11.2 Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения»» |  |  |  |  |
| 1. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | пункт 1.11.2 Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |
| 2. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| 3. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | годовая форма статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» | Администрация Комиссаровского сельского поселения |

- Приложение № 3

- к муниципальной  программе  Комиссаровского сельского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Кд = Vф/Сср.; где: Показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома, сложившимся по факту реализации программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кд. - количество многоквартирных домов; Vф. - планируемый объем финансирования; Сср.- средняя стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади. |
| 2 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | Дм=Кохв/Кобщ | Кохв – количество домовладений и квартир охваченных услугами по вывозу мусора; Кобщ – общее количество домовладений и квартир в поселении |
| 3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | Досв=Косв/Кул | Косв- протяженность освещенных улиц; Кул – общая протяженность улиц поселения |
| 4 | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | По данным заключенных договоров на ремонт объектов благоустройства |  |
| 5 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв. м | По данным заключенных договоров на уборку сорной и карантинной растительности |  |

Приложение № 4

- к муниципальной  программе Комиссаровского сельского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия мунципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Администра- ция Комиссаровского сельского поселения | 2014 | 2020 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | повышение уровня неудовлетворенности населения жилищными условиями | целевые показатели 1.1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администра- ция Комиссаровского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | увеличение износа коммунальной инфраструктуры | целевые показатели 3,5, 1.3, 1.4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Оформление технической документации на объекты водоснабжения | Администрация Комиссаровского поселения | 2014 | 2020 | ввод в эксплуатации реконструированные объекты водоснабжения | недостижение запланированных показателей | целевой показатель 3,5, 1.3 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 2014 | 2020 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 2, 2.4 |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 1, 2.1 |
| 3 | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 2.2, 2.3 |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. Организации содержания мест захоронений | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 1, 2.1 |
| 5 | Основное мероприятие 2.5 Оформлению технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | недостижение запланированных показателей | целевые показатели 1, 2.1 |

Приложение № 5

- муниципальной  программе Комиссаровского сельского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы   бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципаль- ная программа | Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство | ВСЕГО в том числе |  |  |  |  | 2543,3 | 13790,1 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 |  |
|  |  | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | 2543,3 | 13790,1 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 |  |
| Подпрограмма | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения поселения | ВСЕГО Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | 10,7 | 11521,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | - | - | - | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | 10,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Оформление технической документации на объекты водоснабжения | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | - | - | - | – | – | – | – |  |
| Подпрограмма | Благоустройство территории Комиссаровсого сельского поселения | ВСЕГО Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | 2532,6 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | 2402,0 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 | 2245,3 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | - | - | - | – | – | – | – |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | 130,6 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Организации содержания мест захоронений | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | - | - | - | – | – | – | – |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Оформлению технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 951 |  |  |  | - | - | - | – | – | – | – |  |

Приложение № 6

- к муниципальной программе Комиссаровского сельского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета  поселения, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной  программы

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство | всего | 27778,4 | 2543,3 | 13790,1 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 |
|  |  | областной бюджет | 10615,5 | - | 10615,5 | - | - | - | – | – |
|  |  | бюджет района | 701,6 | - | 701,6 | - | - | - | – | – |
|  |  | бюджеты поселений | 16461,3 | 2543,3 | 2473,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 | 2289,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения | Администрация Комиссаровского поселения | 11636,0 | 10,7 | 11521,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  |  | всего | 11636,0 | 10,7 | 11521,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  |  | областной бюджет | 10615,5 |  | 10615,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 701,6 | 0 | 701,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты поселений | 318,2 | 10,7 | 204,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Администрация Комиссаровского сельского поселения | 16142,4 | 2532,6 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 |
|  |  | всего | 16142,4 | 2532,6 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет района | - | - | - | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджеты поселений | 16142,4 | 2532,6 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 | 2268,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Комиссаровского сельского поселения

от 25.10.2013 № 116

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов  Администрации Комиссаровского сельского поселения,  реализация которых прекращается с 1 января 2014 года

1. Постановление от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

2. Постановление от 16.12.2010 № 99/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

3. Постановление от 23.03.2011 № «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

4. Постановление от 03.05.2011 №39 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

5. Постановление от 3.08.2011 №82 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

6. Постановление от 14.10.2011 №127 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

7. Постановление от 06.10.2011 №119.1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

8. Постановление от 22.12.2011 №145 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

9. Постановление от 31.01.2012 №7/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

10. Постановление от 29.02.2012 №18/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

11. Постановление от 05.03.2012 №20 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

12. Постановление от 28.03.2012 №26/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

13. Постановление от 26.04.2012 №35/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

14. Постановление от 16.06.2012 №49/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

15. Постановление от 28.06.2012 №52/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

16. Постановление от 11.07.2012 №57/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

17. Постановление от 19.07.2012 №59/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

18. Постановление от 13.08.2012 №94 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

19. Постановление от 27.08.2012 №98 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

20. Постановление от 07.09.2012 №113 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

21. Постановление от 29.12.2012 №43 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»