АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

08.04.2013г.	                  №  44                     	                            х. Лихой

О внесении изменений

в постановление Администрации

Комиссаровского сельского

поселения от 01.10.2010г. №90

В связи с уточнением расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и необходимостью корректировке объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 05.04.2013 №19 и решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 26.12.2012 №13, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Комиссаровского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района от 01.11.2010 №90 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»  изменения, согласно приложения №1 к настоящему Постановлению:

1.1. в паспорте Программы в пункте «Объемы и источники финансирования»:

1.1.1. В подпункте «Общий объем финансирования программы» цифры «30500,9» заменить на «30930,3»;

1.1.2. В подпункте «2013 год» и далее по тексту цифры «3700,8» заменить на «4130,2»

2. Настоящее постановление подлежит  обнародованию на информационных стендах поселения и на официальном сайте Администрации Красносулинского района, на странице «Комиссаровское сельское поселение».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника сектора экономики и финансов Шефер Л.В. и начальника сектора благоустройства Васильченко Т.Ф.

Глава Комиссаровского сельского поселения                Гетманов В.И.

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 08.04.2013г. № 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014годы»

1. ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»

на 2011-2014годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - Устав муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»; - Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 05.03.2012г. № 20 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрации Комиссаровского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрации Комиссаровского сельского поселения |
| Цель Программы | - Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния; - Совершенствование системы коммунального хозяйства, как общей части комплексного благоустройства муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»; - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения; - Совершенствование эстетического вида Комиссаровского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние; - Развитие коммунальной инфраструктуры, создание системы ее оснащения и оптимизации управления; - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - Приведение в качественное состояние всех элементов благоустройства; - Восстановление, реконструкция и модернизация объектов уличного освещения, установкой светильников и реле-установок в населенных пунктах; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014годы. |
| Структура Программ, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности Программы Приложения №1 Целевые показатели и индикаторы Программы Приложение №2. Перечень мероприятий по реализации Программы Приложение №3 Распределение объемов финансирования Программы. Перечень Подпрограмм: - Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Комиссаровского сельского поселения» - Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» - Подпрограмма «Уличное освещение» - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» Направления и мероприятия Программы: - Обеспечение сохранности автодорог местного значения; - Обеспечение эффективной работы объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; - Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; - Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использование и охрана насаждений, расположенных в границах населенных пунктов поселения; - Организация освещения улиц; - Благоустройство и содержание мест захоронения; - Мероприятия по санитарно-экологическому контролю территории поселения - Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; |
| Исполнители Программы | - Администрация Комиссаровского сельского поселения; - Подрядные организации; - Управляющие компании; - Юридические и физические лица |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 30 930,3 тыс.руб из них: 2011год 5 095,2 тыс.руб 2012 год 19 151,6 тыс.руб 2013 год 4 130,2 тыс.руб 2014год 2 553,3 тыс.руб - за счет средств областного бюджета – 11 507,9 тыс.руб., в том числе: 2012 год 11 173,7 тыс.руб 2013 год 334,2 тыс. руб Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат периодической корректировке при формировании и утверждении задач Программы. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | - Увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно»; - Единое управление комплексным коммунальным хозяйством муниципального образования, разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры в этой области; - Качественная и экономичная работоспособность сетей наружного освещения, поэтапное техническое обслуживание сетей, улучшения его технического состояния; - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» - Совершенствование эстетического состояния территории, благоустроенность населенных пунктов поселения предотвращение сокращения зелёных насаждений и увеличение количества высаживаемых деревьев; - Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль администрации муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»; Ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе Комиссаровского сельского поселения и Собранию депутатов МО «Комиссаровское сельское поселение». Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы главе Комиссаровского сельского поселения и в Собранию депутатов МО «Комиссаровское сельское поселение». |

РАЗДЕЛ I

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Комиссаровского сельского поселения в многофункциональное, эстетически привлекательное поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.

Понятие "благоустройство территории поселения" включает в себя целый комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, мостов, содержанию и развитию сетей освещения, сохранению и организации парков и скверов, содержанию и развитию объектов ливневой канализации, комплексному развитию внутри дворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих оптимальной жизнедеятельности населения Комиссаровского сельского поселения.

Устойчивое развитие Комиссаровского сельского поселения невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

Общая площадь сети автомобильных дорог и тротуаров составляет 321000 кв.м, из них 180000 кв.м дорог с асфальтовым покрытием.

В области дорожного хозяйства Комиссаровского сельского поселения  можно выделить следующие проблемы:

Рост автомобилизации, грузо- и пассажиропотока, а также содержание и уборка дорог проводятся не в соответствии с нормативными документами, недостаток кратности уборок, осуществляемых специализированными предприятиями. Отклонение от нормативно-технических параметров способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий, общему снижению безопасности на дороге. Основной причиной данной проблемы является некачественное содержание элементов обустройства дороги (знаки).

Низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации. А также неудовлетворительное состояние имеющихся ливнестоков, основной причиной которого является технических износ. В соответствии с нормативными документами очистка сетей ливневой канализации должна производиться ежегодно, однако данные работы в поселении практически не выполняются, что приводит к разрушению дорог.

Отсутствие полной и достоверной информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети, мониторинга. Основной причиной данной проблемы является отсутствие технических паспортов улиц и дорог Комиссаровского сельского поселения, а также несвоевременное выполнение мероприятий мониторинга улично-дорожной сети Комиссаровского сельского поселения на предмет определения приоритетных участков УДС для выполнения работ по содержанию дорожной сети.

Фасадная часть Комиссаровского сельского поселения остается малопривлекательной из-за непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные территории. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт внутридворовых заасфальтированных проездов и тротуаров (в районе многоквартирных домов).

Существует проблема достаточного наружного освещения улиц Комиссаровского сельского поселения, дворовых территорий.

Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Комиссаровского сельского поселения.

Необходимо произвести замену светильников уличного освещения на более современные, установить световые реле, для более экономичного потребления элетроэнергии.

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора, а также плохое состояние имеющихся контейнерных площадок приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов.

Необходимо дополнительно провести работу по ранжированию территории Комиссаровского сельского поселения, выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны, путем развития ландшафтно-рекреационного пространства сделать их комфортными для проживания и отдыха жителей.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Комиссаровского сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Комиссаровского сельского поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Комиссаровского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев.

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.

- РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ.

Цель Программы: "Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования и улучшение внешнего вида территории Комиссаровского сельского поселения".

Задачи Программы:

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние;

- Развитие коммунальной инфраструктуры, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- Приведение в качественное состояние всех элементов благоустройства;

- Восстановление, реконструкция и модернизация объектов уличного освещения, установкой светильников и реле-установок в населенных пунктах;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Программа реализуется в 2011-2014 годах. Целевые индикаторы и показатели Программ приведены в Приложении №1 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ  III

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГАММЫ

Для реализации Программы благоустройства территории Комиссаровского сельского поселения проведены подготовительные мероприятия:

| № п/п | Наименование разделов и пунктов | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о программных целях и путях их решения на сходах, собраниях, активах | 2011-2014гг.. | Администрация Комиссаровского сельского поселения и Собрание депутатов Комиссаровского сельского поселения |
| 2. | Инвентаризация внутриквартальных и внутридворовых проездов и прилегающих придомовых территорий; ограждения, зеленых насаждений, состояние фасадов жилых домов, административных и других строений, расположенных на территории Комиссаровского сельского поселения; изучение состояния рекламной, информационной продукции; состояние уличного освещения ; состояние мест отдыха и быта жителей | 2011-2014гг.. | Администрации Комиссаровского сельского поселения |
| 3. | Сбор, анализ инвентаризационных данных формирование, рассмотрение и принятие решений, направленных на реализацию Программы, установка сроков первоочередных и последующих объемов работ | январь-декабрь 2012г. | Администрация Комиссаровского сельского поселения |
| 4. | Разработка перечня работ по благоустройству территорий Комиссаровского сельского поселения | 2011-2014 года | Администрации Комиссаровского сельского поселения |

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении №2 к настоящей Программе.

- Реализация Программы рассчитана на 2011-2014 годы. Всего на реализацию мероприятий Программы  потребуется  30 930,3 тыс.руб.

- Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в Приложении №3 к настоящей Программе. Реализации программы подлежат корректировке с учетом потребностей поселения и возможностей бюджета.

- РАЗДЕЛ IV

- НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИЕ ПРОГРАММЫ

Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 05.03.2012г. № 20 «О порядке  принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Комиссаровское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Комиссаровское сельское поселение»

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

- Устав муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»;

РАЗДЕЛ V.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Комиссаровского сельского поселения. Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- Экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- Подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- Корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Комиссаровского сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Комиссаровского сельского поселения  ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования и осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

РАЗДЕЛ  VI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Комиссаровского сельского поселения":

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

- Обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период;

- Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию внутрипоселковых дорог, тротуаров и аллей Комиссаровского сельского поселения;

- Завершение инвентаризации улиц в поселении и получение технических паспортов на дороги и улицы Комиссаровского сельского поселения.

Основной экономический эффект реализации мероприятий Программы по развитию дорожного хозяйства будет заключаться в снижении затрат на пребывание в пути, росте объема пассажиропотока, снижении затрат на содержание улично-дорожной сети Комиссаровского сельского поселения.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по развитию дорожного хозяйства и совершенствованию организации освещения улиц будет заключаться в сокращении времени пребывания в пути населения, улучшении общей экологической обстановки в поселении, снижении дорожно-транспортных происшествий.

Задача 2: "Организация прочих мероприятий по благоустройству Комиссаровского сельского поселения":

- Проведение работ по отводу ливневых, грунтовых и талых вод;

- Проведение работ по обустройству детских и спортивных площадок;

- Проведение работ  по ремонту  водопроводно-канализацинных колодцев с установкой люков для обеспечение безопасности граждан;

- Проведение работ по улучшению внешнего вида фасадной части Комиссаровского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории Комиссаровского сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе

«Благоустройство территории и развитие

объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Комиссаровское

сельское поселение» на 2011-2014годы»

Целевые индикаторы и показатели

реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и развитиеобъектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014годы»

| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог) | % | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |  |
| Цель 2. Совершенствование системы коммунального хозяйства, как общей части комплексного благоустройства муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»; |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие коммунальной инфраструктуры, создание системы ее оснащения и оптимизации управления | Доля показателей улучшения комплекса объектов коммунального хозяйства в общем объеме объектом муниципального образования | % | 12,3 | 60,7 | 63,7 | 63,7 |  |
| Цель 3. Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Восстановление, реконструкция и модернизация объектов уличного освещения, установкой светильников и реле-установок в населенных пунктах | Сумма экономии бюджетных средств в следствии качественной и экономичной работоспособности обслуживания сетей, улучшения его технического состояния; | тыс.руб | 150,0 | 170,0 | 350,0 | 420,0 |  |
| Цель 4. Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Приведение в качественное состояние всех элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

спределение объемов финансирования Программы                                                                                   Приложение №2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Благоустройство территории и развитие объектов

коммунальной инфраструктуры  муниципального

образования «Комиссаровское сельское поселение»

на 2011-2014годы»

Перечень

мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования, направления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Срок выполнения Программы | Муниципальный заказчик Программы | Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Содержание внутри поселковых дорог и инженерных сооружений на них в границах Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и придорожной территории | областной бюджет | 668,4 | 0 | 334,2 |  | 334,2 | 0 | 2011-2014 | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Подрядные организации, Индивидуальные предприниматели, физические лица | Снижении затрат на пребывание в пути, росте объема пассажиропотока, снижении затрат на содержание улично-дорожной сети. |
|  |  | бюджет поселения | 778,1 | 381,7 | 184,4 |  | 202,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 1446,5 | 381,7 | 518,6 |  | 536,2 | 10,0 |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | областной бюджет | 10839,5 | 0 | 10839,5 | 0 |  | 0 | 2011-2014 | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Подрядные организации, Индивидуальные предприниматели, физические лица, управляющие компании | Единое управление комплексным коммунальным хозяйством муниципального образования, разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры в этой области; |
|  |  | бюджет поселения | 2332,9 | 0 | 1857,9 | 475,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт и содержание сетей водоснабжения | бюджет поселения | 1812,7 | 100,1 | 1701,9 | 0 |  | 10,7 |  |  |  |  |
| 2.3 | Инвентаризационная оценка стоимости объектов | бюджет поселения | 66,3 | 0 | 66,3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 115051,4 | 100,1 | 14465,6 | 475,0 |  | 10,7 |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уличное освещение территории поселения | бюджет поселения | 10952,7 | 3054,2 | 2773,3 | 2723,2 |  | 2402,0 | 2011-2014 | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Подрядные организации, Индивидуальные предприниматели, физические лица, управляющие компании | Качественная и экономичная работоспособность сетей наружного освещения, поэтапное техническое обслуживание сетей, улучшения его технического состояния; |
| 3.2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения, в том числе: - приобретение ламп уличного освещения -приобретение счетчиков-таймер времени | бюджет поселения | 602,5 | 379,4 | 110,0 | 113,2 25,8 50,0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 11555,3 | 3433,6 | 2883,3 | 2836,4 |  | 2402,0 |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и обслуживание рабочей техники | бюджет поселения | 1620,6 | 514,6 | 732,8 | 218,6 |  | 130,6 | 2011-2014 | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Подрядные организации, Индивидуальные предприниматели, физические лица, управляющие компании | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» Совершенствование эстетического состояния территории, благоустроенность населенных пунктов поселения предотвращение сокращения зелёных насаждений и увеличение количества высаживаемых деревьев; Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |
| 4.2 | Привлечение дополнительной рабочей техники | бюджет поселения | 476,0 | 262,6 | 213,4 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Обновление и приобретение инвентаря составляющих объекты благоустройства | бюджет поселения | 164,0 | 76,7 | 87,3 | 24,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Содержание и текущий ремонт памятников истории поселения | бюджет поселения | 106,6 | 0 | 106,6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.5 | Противоклещевая обработка территории поселения и бак.исследование сточных и грунтовых вод | бюджет поселения | 141,9 | 46,0 | 55,9 | 40,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.6 | Содержание и благоустройство мест захоронений | бюджет поселения | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.7 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения | бюджет поселения | 330,5 | 279,9 | 50,6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.8 | Изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с охраной окружающей среды организация акций «Лучшее подворье Комиссаровского сельского поселения» | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Участие в районных экологических слетах. | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Участие в природоохранной деятельности: - операция «Живи родник» (расчистка родников); - участие в посадке зелёных насаждений (деревьев, кустарников, цветов и т.д.) в поселках; | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с охраной окружающей среды организация акций «Лучшее подворье Комиссаровского сельского поселения» | без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2877,1 | 1179,8 | 1284,1 | 282,6 |  | 130,6 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной долгосрочной целевой программе |  | 30930,3 | 5095,2 | 19151,6 | 4130,2 |  | 2553,3 |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной долгосрочной целевой программе                                                                                                                                                             «Благоустройство территории и развитие объектов                                                                                                                                                                коммунальной инфраструктуры  муниципального

образования «Комиссаровское сельское поселение»

на 2011-2014годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование источников финансирования | Общая сумма, тыс.руб. | Объем финасирования по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 (тыс.руб) | 2012 (тыс.руб) | 2013 (тыс.руб) | 2014 (тыс.руб) |
| 1 | Всего по Программе, в том числе | 30930,3 | 5095,2 | 19151,6 | 4 130,2 | 2553,3 |
| 1.1 | Областной бюджет | 11507,9 | 0 | 11173,7 | 334,2 | 0 |
| 1.2 | Бюджет поселения | 19422,4 | 5095,2 | 7977,9 | 3796,0 | 2553,3 |