АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

25.10.2016г.	                                           №  190                         х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 15.09.2014 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по благоустройству Федишову Е.В.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 25.10.2016 № 190

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за  отчетный период 9 месяцев 2016  г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Заключено соглашение № 107-МО от 01.12.2014 |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 247,9 | 83,6 | 122,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Ремонт котельной п. Розет запланирован на 4 квартал 2016г. |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 702,1 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Расходы по формированию схемы газоснабжения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оформление технической документации запланировано на 4 квартал 2016г |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 100,0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключен договор № 1 о возмещении |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 26,4 | 11,6 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И. Гетманов) | Заключено соглашение на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги |  | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 2,4 | 0,9 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства |  | X | 30.09.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Оплата за уличное освещение на территории поселения по договору энергоснабжения № 2559 от 30.01.2016, приобретение электротехнического оборудования для содержания и ремонта уличного освещения. | 01.01.2016 |  | 30.09.2016 | 1866,2 | 1786,7 | 1 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Проведено благоустройство (завоз песка к местам захоронений) х. Лихого, х. Комиссаровка, п.Чичерино, х. Тацин | 01.01.2016 |  | 30.09.2016 | 84,0 | 32,0 | 1,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Проводятся работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования согласно договорам. Согласно договоров приобретались ГСМ, запчасти для работы экскаватора. | 01.01.2016 |  | 30.09.2016 | 687,6 | 190,9 | 5 |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | X |  | 30.09.2016 | X | X | X |