РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

20.03.2018 г.	                                     №  32/4                                                              х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                             А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 20.03.2018 № 32/4

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2017 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

В целях повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по очистке канализационных сетей. Производится оплата за текущий ремонт муниципальных квартир.

По основному мероприятию 1.4. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» производится своевременная и полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

По основному мероприятию 1.6. «Формирование схемы газоснабжения» проведены работы по формированию схемы газоснабжения п.Розет.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» оплата электроэнергии за уличное освещение  производится своевременно.

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 4 субботника; работы по ликвидации несанкционированных свалок; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- согласно утвержденного плана по благоустройству территории Комиссаровского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций;

- обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения,

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей;

-обрезка деревьев.

По основному мероприятию 2.4. «Организация содержания мест захоронений» проводился подвоз песка к местам захоронения.

В рамках основного мероприятия 2.6. «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» приобретена и установлена детская игровая площадка в п.Розет.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2016 № 24 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

На проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах заключены  договора.

На проведение работ по очистке канализационных сетей заключены договора.

Приобретены новые срубы на колодцы.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

На сходах граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключены  договора на приобретение эл. товаров; проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан; уборка мусора; обкос сорной растительности; обрезка деревьев; на приобретение ГСМ, запчастей для работы экскаватора.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, которое способствовало реализации всех мероприятий программы.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017 год 3437,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 3432,2 тыс. рублей (99,9%).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 6  показателям (индикаторам) (№ 2, 3, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3) достигнуты запланированные результаты, 4 показателя (№1,1.1,2.2,2.4) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 2.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 7 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения от 30.01.2017 № 14, от 14.06.2017 № 71, от 27.08.2017 № 93, от 04.10.2017 № 104, от 07.11.2017 № 114, от 30.11.2017 № 123,  от 28.12.2017 №136.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 30.01.2017 № 29  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 24.05.2017 № 38 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 24.08.2017 № 43 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.09.2017 № 44 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 30.10.2017 № 48 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 20.11.2017 № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №55 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 6 показателей, не достиг плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 0;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6/10= 0,6. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 8/8=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 8/8=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3432,2/3437,1 = 0,999;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,999=1,001.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,6*0,5+1,0*0,3+1,001*0,2=0,8.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о среднеэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Комиссаровского сельского поселения.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.12.2017 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собраниея  депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 № 55 «О бюджете  Комиссаровского  сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Благоустройство территории и

- жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 3437,1 | 3437,1 | 3432,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 66,0 |
|  | бюджет района | 98,6 | 98,6 | 98,2 |
|  | бюджет поселения | 3268,5 | 3268,5 | 3268,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | всего | 312,1 | 312,1 | 311,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 98,6 | 98,6 | 98,2 |
|  | бюджет поселения | 213,5 | 213,5 | 213,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 127,7 | 127,7 | 127,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 98,6 | 98,6 | 98,2 |
|  | бюджет поселения | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | всего | 86,4 | 86,4 | 86,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 86,4 | 86,4 | 86,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Формирование схемы теплоснабжения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Формирование схемы газоснабжения» | всего | 98,0 | 98,0 | 97,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 98,0 | 98,0 | 97,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | всего | 3125,0 | 3125,0 | 3120,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 66,0 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3055,0 | 3055,0 | 3054,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 2760,7 | 2760,7 | 2760,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2760,7 | 2760,7 | 2760,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 32,1 | 32,1 | 32,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 32,1 | 32,1 | 32,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 185,2 | 185,2 | 185,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 185,2 | 185,2 | 185,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» | всего | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5 «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | всего | 70,0 | 70,0 | 66,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 70,0 | 70,0 | 66,0 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Благоустройство территории и

- жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 80,0 | 50,0 | 80,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 50,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 3 | Доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | - | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 3 | - | Капитальный ремонт по графику в следующие периоды |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 80,0 | 55,0 | 80,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 1.3 | Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения | процентов | - | 8,0 | 10,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 40,0 | 79,0 | 79,0 | - |
| 2.2 | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 1 | - | Отсутствие финансирования |
| 2.3 | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 25 | 30 | 45 | Увеличение очагов произрастания сорной и карантинной растительности |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 50 | 79 | 60 | Большая протяженность улиц на территории поселения, работы по увеличению точек освещения ведутся регулярно |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Благоустройство территории и

- жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство»

отчетный период  12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программмой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 312,1 | 312,1 | 311,6 | 311,6 | 0,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Проведены работы по очистке канализационных сетей. Установлены новые срубы колодцев. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 127,7 | 127,7 | 127,3 | 5 договоров 127,3 | 0,4 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Производится своевременная и полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 1 договор 86,3 | 0,1 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Выполнена корректировка схемы газоснабжения п.Розет | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 1 договор 98,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 1.7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах заключены договора №56-ВКХ от 05.09.2017, №57-ВКХ от 02.10.2017, услуги по очистке канализац.сетей (договор №58-ВКХ от 26.10.2017) Заключено с районом Соглашение №11ВКХ от 24.04.2017 г. По договору № 43 от 24.05.2017 оказываются услуги и выполняются работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме Приобретены новые срубы на колодцы (договор №103 от 14.11.2017) По оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов заключено соглашение № б/н от 01.01.2016 г. Выполнена корректировка схемы газоснабжения п.Розет (договор №26-17 от 16.02.2017). | X | 31.12.2017 | X | X | X |  |  |
| 10. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 3125,0 | 3125,0 | 3120,7 | 3120,7 | 4,3 |
| 11. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оплата за уличное освещение на территории поселения приобретение электротехнического оборудования для содержания и ремонта уличного освещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2760,7 | 2760,7 | 2760,7 | 4 договора 2760,7 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Согласно утвержденным правилам благоустройства регулярно проводятся работы по уборке несанкционированных свалок и вывозу ТБО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 32,1 | 32,1 | 32,0 | 2 договора 32,0 | 0,1 |
| 13. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Комиссаровского сельского поселения проведены следующие виды работ: - проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, обрезка деревьев, - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 185,2 | 185,2 | 185,0 | 5 договоров 185,0 | 0,2 |
| 14. | Основное мероприятие 2.4 «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Завоз песка к местам захоронения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 1 договор 77,0 | 0,0 |
| 15. | Основное мероприятие 2.5 «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 16. | Основное мероприятие 2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приобретена и установлена детская игровая площадка, п.Розет | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 70,0 | 70,0 | 66,0 | 1 контракт 66,0 | 4,0 Экономия при проведении закупки |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На сходах граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключено 4 договора на проведение мероприятий по оплате и ремонту сетей уличного освещения № 2194 от 31.01.2017, № б/н от 12.04.2017, № б/н от 13.06.2017, №49 от 23.10.2017 Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор № 913/060 от 13.03.2017) Было заключено 16 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства: уборка мусора - договор №107 от 21.12.2017, по благоустройству кладбищ договор б/н от 05.04.2017.; на проведение работ по уборке несанкционированных свалок и вывозу ТБО договор №05-25/0317 от 22.03.2017, №106 от 27.11.2017; обрезка деревьев – договор № 9 от 21.07.2017, №б/н от 18.09.2017, №101 от 30.10.2017, достоверность сметной стоимости – договор №15 от 24.05.2017, покупка бензотриммера – договор №6 от 24.05.2017, запчасти к бензотриммеру – договор №9 от 05.06.2017, №10 от 18.07.2017, покупка ДТ – договор №3 от 01.02.2017, №5 от 01.03.2017, №7 от 01.04.2017, №10 от 01.06.2017, №12 от 01.07.2017 Приобретена и установлена детская игровая площадка, п.Розет (контракт №102 от 01.11.2017) | X | 31.12.2017 | X | X | X |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 3437,1 | 3437,1 | 3432,2 | 3432,2 | 4,9 |
|  |  | Главный специалист Моисеева И.В. | Х | Х | Х | 3437,1 | 3437,1 | 3432,2 | 3432,2 | 4,9 |