РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

20.03.2018 г.	                                     №  32/5                                                              х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Комиссаровского

сельского поселения                                                             А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 20.03.2018 № 32/5

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 09.09.2013 №93, Администрация Комиссаровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 №114.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Комиссаровского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, проведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог);

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием в хуторе Лихой;

- ремонт, изготовление и установка автобусных остановок необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Комиссаровского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения»;

- Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 4 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2016 № 23.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Комиссаровского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Комиссаровского сельского поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах Комиссаровского сельского поселения.

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в хуторе Лихой;

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» работы в 2017 году не предусмотрены.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» работы в 2017 году не предусмотрены.

По основному мероприятию 1.4. «Межбюджетные трансферты» получен межбюджетный трансферт за счет неиспользуемых остатков средств ликвидируемого фонда сельских поселений.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» работы в 2017 году не предусмотрены.

Сведения об основных мероприятиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2016 № 23 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторе Лихой. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). Получен межбюджетный трансферт за счет неиспользуемых остатков средств ликвидируемого фонда сельских поселений. остановки.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Сведения о контрольных событиях, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации за 2017 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы –6569,708 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 368,100 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 29,900 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 6398,691 тыс. рублей (97,4%), в том числе за счет средств областного бюджета – 367,967 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 29,835 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 4 показателям (индикаторам) (№ 1, 1.1, 2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения от 10.05.2017 № 61, от 01.06.2017 № 64, от 28.12.2017 № 141.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 24.04.2017 № 35 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района от 27.12.2016 №28 «О бюджете Комиссаровского сельского  поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 24.05.2017 № 38 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского  поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №55 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в приложении № 3.

Раздел 8. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, не достиг плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 4:4=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 6398,7/6569,7= 0,974;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,974=1,027.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1*0,5+1,0*0,3+1,027*0,2=1,005.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Информация о результатах реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 40 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год, в соответствии с которыми будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания  депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 № 56 «О бюджете  Комиссаровского  сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018-2020 годах.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 50 | 50,0 | 50,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, не было |
| 2.2. | Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | процент | - | - | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, не было |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 6569,708 | 6569,708 | 6398,691 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 368,100 | 368,100 | 367,966 |
|  | бюджет района | 3876,604 | 3876,604 | 3705,721 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | всего | 6569,708 | 6569,708 | 6398,691 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 368,100 | 368,100 | 367,966 |
|  | бюджет района | 3876,604 | 3876,604 | 3705,721 |
|  | бюджет поселения | 2325,004 | 2325,004 | 2325,004 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 4244,704 | 4244,704 | 4073,687 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 368,100 | 368,100 | 367,966 |
|  | бюджет района | 3876,604 | 3876,604 | 3705,721 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Межбюджетные трансферты | всего | 2325,004 | 2325,004 | 2325,004 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2325,004 | 2325,004 | 2325,004 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | X | X | X | 6569,708 | 6569,708 | 6398,691 | 6398,691 | 171,017 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | Заключены муниципальные контракты на содержание внутрипоселковых дорог, договора на покос травы и уборку мусора на придорожных территориях, договор на оказание услуг по достоверности определения сметной стоимости, договора на работы по содержанию автомобильных дорог (ямочный ремонт). | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4244,704 | 4244,704 | 4073,687 | 60 контрактов 4073,687 | 171,017 По фактически сложившимся потребностям |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | За отчетный период данное мероприятие не проводилось | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | За отчетный период данное мероприятие не проводилось | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Межбюджетные трансферты» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | Получение межбюджетного трансферта за счет неиспользуемых остатков средств ликвидируемого фонда сельских поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2325,004 | 2325,004 | 2325,004 | 2325,004 | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | Заключен договора по покосу травы на обочинах № 11/1-сд от 01.06.2017, № 11/2-сд от 01.06.2017, № 11/3-сд от 01.06.2017, № 12-сд от 09.06.2017, № 13-сд от 13.06.2017, № 14-сд от 13.06.2017, № 15-сд от 13.06.2017, № 16-сд от 01.07.2017, № 17-сд от 01.07.2017, № 18-сд от 01.07.2017, № 40-сд от 25.08.2017, № 41-сд от 25.08.2017, № 105-сд от 27.11.2017; на работы по содержанию (ямочный ремонт) № 1-сд от 03.05.2017, №2-сд от 04.05.2017, №3-сд от 18.05.2017, №4-сд от 18.05.2017, №5-сд от 18.05.2017, №10-сд от 01.06.2017, №11-сд от 01.06.2017, №21-сд от 10.07.2017, №22-сд от 11.07.2017, №23-сд от 12.07.2017, №24-сд от 13.07.2017, №25-сд от 14.07.2017, №26-сд от 17.07.2017, №25/1-сд от 14.07.2017, №25/2-сд от 15.07.2017, №25/3-сд от 15.07.2017, №25/4-сд от 15.07.2017, №25/5-сд от 16.07.2017, №26/1-сд от 17.07.2017, №27-сд от 17.07.2017, №27/1-сд от 17.07.2017, №28-сд от 17.07.2017, №29-сд от 17.07.2017, №30-сд от 17.07.2017, №31-сд от 17.07.2017, № 16-сд от 26.06.2017, № 17-сд от 16.06.2017, № 18-сд от 20.06.2017, № 19/1-сд от 26.06.2017, № 20-сд от 29.06.2017, № 32-сд от 10.08.2017, № 33-сд от 11.08.2017, № 34-сд от 11.08.2017, № 35-сд от 14.08.2017, № 36-сд от 14.08.2017, № 37-сд от 25.08.2017, № 38-сд от 25.08.2017, № 39-сд от 25.08.2017, № 43-сд от 06.10.2017, № 104-сд от 17.11.2017; по уборке придорожной территории №1 от 03.04.2017, №2 от 11.04.2017, № 7-сд от 02.05.2017, № 6-сд от 02.05.2017, № 8-сд от 25.05.2017; по установке недостающих дорожных знаков №19-сд от 26.06.2017, №46-сд от 06.09.2017 Получен межбюджетный трансферт за счет неиспользуемых остатков средств ликвидируемого фонда сельских поселений | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами» |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Для обеспечения безопасности дорожного движения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 6569,708 | 6569,708 | 6398,691 | 6398,691 | 171,017 |
|  |  |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. | Х | Х | Х | 6569,708 | 6569,708 | 6398,691 | 6398,691 | 171,017 |