АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.07.2018г.	                                          № 39                              х. Лихой

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по земельным и имущественным отношениям Якушину С.Г.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                         Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.07.2018 № 39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 1246,8 | 1246,8 | 328,8 | - |
| 2 | ОМ 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводились работы по содержанию внутри поселковых дорог (вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков; поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; скашивание травы на обочинах, откосах; механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью), достоверность определения сметной стоимости, работы по установке недостающих барьерных ограждений. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 1246,8 | 1246,8 | 328,8 | - |
| 3 | ОМ 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 4 | ОМ 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключены муниципальные контракты №1-СД от 24.01.18, №10-СД от 16.02.18, №13-СД от 21.02.18, №15-СД от 24.02.18, №18-СД от 27.02.18, №22-СД от 20.03.18, №23-СД от 20.03.18, №24-СД от 20.03.18, №25-СД от 21.03.18, №30-СД от 09.04.18, №33-СД от 16.04.18, №34-СД от 16.04.18, №35-СД от 16.04.18, №3 от 19.04.18, №37-СД от 03.05.18, №38-СД от 03.05.18, №39-СД от 03.05.18, №43-СД от 17.05.18, №51-СД от 06.06.18, №52-СД от 06.06.18. Заключено соглашение №7-ДФ от 14.12.2017 г. с Красносулинским районом о передаче полномочий. | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | - | - | - | - |
| 7 | ОМ 2.1 «Организация дорожного движения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 8 | ОМ 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение безопасности дорожного движения по внутри поселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 10 | ИТОГО по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г., глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 1246,8 | 1246,8 | 328,8 | - |