АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.07.2019	                                          № 36                           х. Лихой

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 1 полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Моисееву И.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                         Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.07.2019 №36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 1885,6 | 1885,6 | 1593,1 | 292,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода; скашивание травы на обочинах, откосах; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог по ул. Ленина,1-65 х. Лихой и по ул. Советская,1-80 х.Лихой; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр автомобильных дорог по ул. Гагарина,1-30 х. Комиссаровка; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием без добавления новых материалов по ул. Садовая д. 1-31, пер. Шахтерский д. 2-23, х.Лихой) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 885,6 | 885,6 | 668,3 | 217,3 мероприятия запланированы на 2-е полугодие 2019 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | проведен ремонт автомобильной дороги по ул.Черемушки п. Розет Комиссаровского сельского поселения на участке протяженностью 183 метра | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1000,0 | 1000,0 | 924,8 | 75,2 Экономия по итогам закупки |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №7-ДФ от 26.12.2018. Заключены муниципальные контракты: на вырубку кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода № 10-сд от 12.02.2019, № 20-сд от 14.03.2019; на скашивание травы на обочинах, откосах № 45-сд от 30.04.2019, №53-сд от 11.06.2019; по механизированной снегоочистке, расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью №2-сд от 21.01.2019, №3-сд от 21.01.2019; по устранению деформаций и повреждений №31-сд от 28.03.2019, №33-сд от 02.04.2019; по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части №32-сд от 02.04.2019, №36-сд от 11.04.2019. Проведен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт №0158300000619000002_77287 от 24.05.2019. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Комиссаровского сельского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблюдению правил дорожного движения. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1885,6 | 1885,6 | 1593,1 | 292,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 1885,6 | 1885,6 | 1593,1 | 292,5 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения « Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 125.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 1885,6 тыс. руб. За 1 полугодие 2019 года фактические расходы составили 1593,1 тыс.руб. или 84,5% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  « Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского  поселения»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   « Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018  №71 утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 1885,6  тыс. рублей, фактические расходы составили 1593,1 тыс.руб. или 84,5 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №7-ДФ от 26.12.2018.

Заключены муниципальные контракты: на вырубку кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода № 10-сд от 12.02.2019, № 20-сд от 14.03.2019; на   скашивание травы на обочинах, откосах № 45-сд от 30.04.2019, №53-сд от 11.06.2019; по механизированной снегоочистке, расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью №2-сд от 21.01.2019, №3-сд от 21.01.2019; по устранению деформаций и повреждений №31-сд от 28.03.2019, №33-сд от 02.04.2019; по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части №32-сд от 02.04.2019, №36-сд от 11.04.2019.

Проведен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт №0158300000619000002_77287 от 24.05.2019.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Комиссаровского сельского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения»).

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблюдению правил дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель:

Главный специалист Моисеева И.В.