**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Распоряжение**

11.10.2019 № 55 х. Лихой

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Моисееву И.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.10.2019 №55

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 1885,6 | 1885,6 | 1679,9 | 205,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода; скашивание травы на обочинах, откосах; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог по ул. Ленина,1-65 х. Лихой и по ул. Советская,1-80 х.Лихой; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр автомобильных дорог по ул. Гагарина,1-30 х. Комиссаровка; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием без добавления новых материалов по ул. Садовая д. 1-31, пер. Шахтерский д. 2-23, х.Лихой; работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 960,8 | 960,8 | 755,1 | 205,7  мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | проведен ремонт автомобильной дороги по ул.Черемушки п. Розет Комиссаровского сельского поселения на участке протяженностью 183 метра | 01.01.2019 | 30.08.2019 | 924,8 | 924,8 | 924,8 | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.  Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №7-ДФ от 26.12.2018 (дополнительное соглашение №1 от 28.02.2019; №2 от 17.07.2019)  Заключены муниципальные контракты: на вырубку кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода № 10-сд от 12.02.2019, № 20-сд от 14.03.2019; на скашивание травы на обочинах, откосах № 45-сд от 30.04.2019, №53-сд от 11.06.2019, №57-сд от 03.07.2019, №58-сд от 03.07.2019, №71-сд от 12.08.2019, №89-сд от 02.09.2019; по механизированной снегоочистке, расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью №2-сд от 21.01.2019, №3-сд от 21.01.2019; по устранению деформаций и повреждений №31-сд от 28.03.2019, №33-сд от 02.04.2019; по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части №32-сд от 02.04.2019, №36-сд от 11.04.2019; по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах №77-сд от 13.08.2019.  Проведен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт №0158300000619000002\_77287 от 24.05.2019. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Комиссаровского сельского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение уровня инфор­мированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирова­ние законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1885,6 | 1885,6 | 1679,9 | 205,7 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 1885,6 | 1885,6 | 1679,9 | 205,7 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения « Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 125.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 1885,6 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 1679,9 тыс.руб. или 89,1% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018 №71 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 1885,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 1679,9 тыс.руб. или 89,1% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Создана стабильная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.

Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №7-ДФ от 26.12.2018 (дополнительное соглашение №1 от 28.02.2019; №2 от 17.07.2019)

Заключены муниципальные контракты: на вырубку кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и полосе отвода № 10-сд от 12.02.2019, № 20-сд от 14.03.2019; на скашивание травы на обочинах, откосах № 45-сд от 30.04.2019, №53-сд от 11.06.2019, №57-сд от 03.07.2019, №58-сд от 03.07.2019, №71-сд от 12.08.2019, №89-сд от 02.09.2019; по механизированной снегоочистке, расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью №2-сд от 21.01.2019, №3-сд от 21.01.2019; по устранению деформаций и повреждений №31-сд от 28.03.2019, №33-сд от 02.04.2019; по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части №32-сд от 02.04.2019, №36-сд от 11.04.2019; по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах №77-сд от 13.08.2019.

Проведен электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги, заключен муниципальный контракт №0158300000619000002\_77287 от 24.05.2019.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшест­виях на автодорогах общего пользования местного значения Комиссаровского сельского поселения и мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения»).

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблю­дению правил дорож­ного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения А.С.Ковалев

Исполнитель:

Главный специалист Моисеева И.В.